工程類-材料管理與檢驗篇案例3

| 項次 | 標題 | 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 類型 | 斷料、缺料、呆料、廢料等制度性缺失案。 |
| 2 | 案情概述 | A機關曾於103年及105年因工程剩餘料未依相關程序點交，淪為無帳料，衍生料帳不清之管理疏失，而遭司法單位調查及搜索；另A機關於107年發生列車出軌事故，當時媒體報導略以：「為落實材料庫存量管制及請購供料機制，導致用不到材料堆滿庫房衍生不合格廢料」；後亦遭民意代表質詢表示：「對於維修所需使用之材料，長期處於斷料、缺料狀態，而用不到的材料亂買，堆滿庫房，放到過期變成呆料、廢料」等情。 |
| 3 | 風險評估 | - 有關採購流程層面: 安全存量仍未完全落實: 將相關材料回歸自動控補機制可減輕同仁工作負荷，但缺料時間過長，則反映安全存量估算不夠精確、採購前置時間預留不足，抑或控管機制仍待強化。 採購軌跡有待完整保留: 部分詢價紀錄（如估價單、電話詢價紀錄等）、退換貨紀錄、點收紀錄等，未完整保留相關紀錄或紀錄內容不夠完整，除無法作為後續勾稽比對之用，亦導致參考資料流失。 履約管理缺乏相同標準: 各所屬單位自行履約，缺乏相同標準或計算基準，故發生表單格式不一、缺乏統一訪查稽核項目、履約標的品質不符規定、後續處理方式不一、未依約扣罰解約等情，恐造成履約品質不一、進度落後等相關問題，影響機關權益。 (2)有關料帳管理層面: 料帳管理存有時間落差: A機關為現場搶修，或為預作備品，常有先行領出置放於現場之情形，其中登帳與領用時間或存有落差，未即時於系統沖銷等情，造成時間落差過大，帳料無法勾稽，形成機關之風險。 表單眾多登載程序冗雜: A機關材料過去仰賴人工管理，材料進出時，須填寫相關表單、料卡或帳冊，亦須登錄管理系統，加重現場作業負擔，期未來能朝進行程序簡化作業，避免重複謄寫抄錄之工作，以減輕工作負擔及錯誤發生。 系統資訊未經轉化分析: 現有材料管理資訊系統已具有各類報表統計功能，然相關數據未進一步分析，無法完全發揮提升準確度、降低非預期風險、增加利用率、降低庫存值、成本管控、及有效供應之效益。 (3)有關倉儲管理層面: 管理規章存有認知落差: 部分倉庫編碼、材料編碼、倉庫日誌或其他表單填寫不完整甚或不符規定；且部分倉庫、料場標示不清，新舊材料混合堆放，或廠商材料存放機關倉庫等情，缺乏統一制定之SOP。 材料保存不當或逾效期: 材料應遵守先進先出原則，避免逾越使用期限，造成機關損失。 倉儲安全仍需持續加強: 為維材料保存妥適及安全，材料管理須知及相關規定訂有消防設備、電路、監視器等相關設備之設置、檢查規定，應符合規定勿流於形式，另部分倉庫占地廣大，材料露天存放，而監視設備或保全人力不足，恐使外人得以趁隙進出，潛存失竊風險。 緩動料舊廢料占據空間: 相關工程產生之拆收料，除拆讓予立約商者，經鑑定後如完整可利用者，由各用料單位回收，無法再利用者，則以廢料收回，然現場舊料、零料保留過多，數量、種類眾多，卻無使用計畫。 |
| 4 | 防治措施 | (1)法規面： 重新修正自購材料作業要點。 適時滾動檢討內部作業規章。 履約過程爭議納入契約修正。 (2)制度面： 落實系統登錄發揮系統價值。 建立例行工作標準作業流程。 整合反饋意見進行流程改造。 (3)執行面： 課予主管單位監督複核責任。 積極推動處理舊廢料標售及再利用。 |
| 5 | 參考法令 | (1)刑法第131條公務員圖利罪。 (2)刑法第336條業務侵占罪。 (3)貪污治罪條例第4條罰則。 (4)貪污治罪條例第6條罰則。 |