第一篇  總論
第一章  概述

第四節  交通各業概述
一、鐵路

(一)臺鐵

臺灣鐵路管理局近年來積極推動業務革新，藉以提升服務品質與改善營運績效，並轉型為經營運輸本業及關聯事業之雙核心事業，同時推動多項重大工程建設。

1、在工程建設方面：

(1)103年辦理各項既有設施(備)之效能提升：
甲、完成香山站修復補強暨增設無障礙設施工程，香山站除原有古蹟修復補強外，並針對原有跨站天橋強化、追加遮雨設計，及增設電梯，提供車站無障礙環境之服務。

乙、完成新豐站跨站式新建工程；完成二層行溪橋改建工程、南太麻里溪橋改建工程。

(2)在高危險平交道增設9處平交道障礙物自動偵測設備(共計86處)。

(3)臺鐵局迄今共完成環島166套號誌聯鎖系統，針對早年建置且性能已頻臨設備極限的號誌聯鎖系統設備，再予改良並精進維修管理，提昇可靠度以滿足高密度捷運化及高速化營運需求。

(4)完成更新板橋站舊有車站列車資訊顯示系統設備，建置新型LCD液晶面板設備及雲端系統並設置全新46吋LED液晶螢幕，提供多樣性選擇訊息顯示內容，進一步提升旅客的乘車體驗與臺鐵的服務品質。

(5)為提升電車線設備系統，103年度完成南靖〜岡山間電車線更新22單軌公里。
(6)配合行政院「擴大公共建設投資計畫」之「臺鐵捷運化計畫」，持續推動「臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續計畫（基隆~苗栗段）」、「桃園段鐵路高架化建設計畫」及「臺北機廠遷建建設計畫」等重大專案計畫。另外，鐵路改建工程局亦辦理「北中南都市鐵路立體化及捷運化」、「東部鐵路提速、電氣化與雙軌化」及其他整建計畫」等相關計畫，包含基隆、臺中、員林、臺南、左營、高雄、鳳山、屏潮、花東線電氣化、花東服務效能提升及南迴等。
2、在車輛採購方面：

為因應臺灣東部受地形限制，公路建設不易拓展，當地居民對外交通大都依賴鐵路，以致鐵路客運量逐年增加，尤其假(節)日時呈現擁擠現象，無法滿足東部民眾需求；為維持基本運能、確保行車安全及提高區間空調通勤電聯車服務品質，積極推動「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫(2001-2014年)」，總投資金額計359.77億元，購買車輛共640輛。復103年7月10日核定計畫名稱奉核准修正為「臺鐵整體購置及汰換車輛計畫（2001-2015年）」，計畫期程修改為90年11月至104年12月。於投資金額不變情況下，因應日幣貶值之匯差利基，其計畫採購總車輛輛數從640輛增加32輛至672輛。經修正後，購車仍分兩階段。第一階段208輛（含傾斜式電聯車48輛及通勤電聯車160輛），已於97年6月全數交車完畢。第二階段續購464輛，於104年1月交車384輛(含傾斜式電聯車136輛及通勤電聯車248輛），餘80輛(含傾斜式電聯車32輛及通勤電聯車48輛)則預定105年3月底全數交車完畢。
3、在業務革新方面：

(1)推廣電子票證多卡通服務：

甲、為提升旅客乘車之便利性，自97年7月起辦理「電子票證乘車計畫」。

乙、99年完成北部區段26站（瑞芳-基隆-新竹）增加台灣通卡營運之乘車服務。
丙、100年1月配合沙崙支線通車，建構電子票證運輸多卡通（含悠遊卡、台智卡及ETC）。
丁、100年6月擴大辦理電子票證適用範圍，乘車區間延伸為北部區段（福隆－瑞芳－基隆－新竹）及南部區段（南科－中洲－沙崙）共計42站。

戊、100年11月配合內灣線(含六家)通車復駛，同步於北新竹、世博、竹科、竹中、六家、竹東及內灣等7站開辦多卡通電子票證乘車業務。

己、101年3月全臺第1座招呼站(暖暖站)電子驗票機啟用。

庚、102年擴大辦理電子票證適用範圍，5月完成香山-苗栗間電子驗票機之建置，9月完成林內-屏東間電子驗票機之建置。

辛、預計104年優先規劃辦理中部地區（包括山海線，南勢-二水)及宜蘭地區（石城－蘇澳）間各站多卡通電子票證乘車計畫。
(2)發行新版TR-PASS券：為提倡國人鐵道旅遊風氣及提供青少年正當休閒活動，臺鐵局自98學年度暑假期間起，開放國內學生購買TR-PASS之5日及7日券，該券在有效期間內得不限次數、區間搭乘莒光號以下車種，且針對外籍學生亦以相同條件發售5日、7日及10日券。又自99年7月12日起參酌日、韓鐵路PASS概念發行新版TR-PASS，取代原發售之環島週遊票及公教環島遊票，可不限次數、區間、方向及車種使用，期以千元環島方式吸引旅客搭乘，103年共計吸引2萬189人次購買。
(3)與旅行業者合作辦理觀光列車營運：

甲、配合國家促進觀光旅遊政策，與旅行業者合作推出每日行駛雙向（順行、逆行）環島觀光列車，提供「套裝旅遊行程」多樣性之服務，103年共服務11萬6,655旅遊人次。

乙、另為提供機關團體及公司行號旅遊之服務，96年2月起開辦「商務車廂」專車案，103年共計開行172列次，營收1,570萬元，除提升國、內外遊客舒適、便利之旅，並擴展延伸遊憩動線及層面，推動鐵道旅遊新發展。
(4)豐富郵輪式列車內涵：持續開行各類主題郵輪式列車，103年共計開行87列次郵輪列車，載運1萬6,050人次。
(5)增加兩鐵（臺鐵＋鐵馬）環保列車：
為響應政府推動「節能減碳」政策，且因應各地方政府及民間團體之需，自97年3月起開辦「兩鐵環保專車」業務，103年共計吸收8萬817人車。
(6)持續推動票務作業自動化：

配合IC卡電子票證乘車業務及既有自動驗票閘門已達使用年限，於103年底共完成基隆－屏東間（含六家線及沙崙線）104站338道閘門及753組驗票機建置工作，提供自動驗票服務。

(7)提升會員服務系統，加強顧客管理：
為提升服務旅客，自100年3月起推出「會員制系統」，以招募會員方式提供旅客委託候補訂位之功能，及會員消費累計積點得兌換免費車票之優惠，進而吸引旅客加入臺鐵局會員，提升旅客忠誠度，以增裕營收，並利用此系統蒐集分析旅運型態及差異化行銷之參考。該系統截至103年共有會員14萬2,027人，委託訂位媒合成功比率占實際媒合31%。
(8)辦理臺北－羅東－花蓮鐵公路聯運：
為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，自100年6月30日起與國道客運業者（首都、葛瑪蘭客運）辦理鐵公路聯運，以羅東站為上、下車轉乘地點，上行(花蓮往臺北)旅客由花蓮站搭乘臺鐵區間車在羅東站轉乘公路客運，下行(臺北往花蓮)旅客於臺北搭乘公路客運後在羅東火車站轉乘臺鐵區間車，聯運票票價約為各單程票價83折且行駛時間與推拉式自強號相當，至103年止共計服務14萬6,447人次。
(9)開放超商取票服務：
自100年12月22日起開放中華郵政及統一、全家、萊爾富及OK超商，提供取票服務，藉由擴大取票通路提供代售票服務（101年已增加近1萬個據點），提供民眾取票便利性，節省旅客購票時間與成本，符合社會E化的潮流與趨勢，103年透過其他通路取票張數每日平均為1萬9,011張。
(10)與旅行業者合作辦理郵輪式列車地接業務：

以公開招標方式選擇旅行社參與推動鐵路旅遊行程，辦理郵輪式列車兩天一夜（或以上）行程，每月開行，行程安排停靠各站文創景點（六堆文化園區、阿美族民俗中心等）及各地觀光景點，不僅結合鐵路旅遊與文創產業，帶動臺鐵的資產活化，並促進各地觀光產業發展，以不同角度體驗臺灣在地特色之美，103年共開行21列次，載運4,885人次。

(11)推動鐵道旅遊辦理郵輪式列車地接業務：

辦理郵輪式列車兩天一夜（或以上）地接業務，公開招標由旅行社參與推動鐵路旅遊行程。103年共開行21列次，平均客座利用率約為92.48％。
(12)臺鐵夢工場拓展計畫：

繼臺北旗艦店丶高雄店陸續開幕營業，「臺鐵夢工場松山店」於103年4月6日以「英國貴婦」之姿進駐松山車站。採第一代自強號電聯車的擬真造型作為店面外觀，內部配置如座椅、茶杯架丶行李架丶衣帽掛鉤等，皆由已除役的列車上拆解後重新呈現，讓旅客體驗「英國貴婦」的原汁原味。

(13)跨界藝文合作，讓臺北車站成為文化藝廊：

於父親節期間策劃「心繫台灣父子情林慶雲‧林磐聳父子聯展」。自103年8月1日起至8月31日止，於臺北車站一樓多功能展演區展出24幅林氏父子的珍藏作品，透過藝術展覽，打造城市文化，讓熙來攘往的旅客在緊湊的步伐中，在臺北車站邂逅一場溫馨的視覺饗宴，洗滌生活的壓力。

(14)開放旅客行動應用軟體：

103年6月30日開放行動應用軟體「臺鐵e訂通」供民眾下載使用。本行動軟體提供查詢及訂票功能，並貼心提供訂票後取票提醒及推播等服務，有效提昇服務品質。

(15)推動票務系統整合再造計畫：
103年辦理「票務系統整合再造計畫委外規劃案」，未來將建置新一代票務系統，以整合既有資源、優化票務資訊系統、創造附加價值為目標。
(16)推動資產活化，並建構多角化關聯事業：

甲、促參建設方面：已完成簽約者有「臺北車站特定專用區交九轉運站案」、「民間參與臺鐵南港車站大樓興建營運案」、「臺北車站大樓G+2、G+1、U-1層促進民間參與整建營運案」、「松山車站綜合大樓暨立體停車場大樓民間參與興建營運案」、「萬華(東、西)車站大樓民間參與建設營運案」、「新左營車站旅運服務空間促進民間參與整體營運案」、「板橋車站大樓第2層及24、25層商場招商整建營運案」及「臺北車站東、西區地下停車場營運移轉案」等。

(甲)「松山車站綜合大樓暨立體停車場大樓民間參與興建營運案」車站1樓及2樓OT商場分別於101年12月18日及102年5月31日營運，102年1月25日BOT部分申報開工，預計104年完工。

(乙)「民間參與臺鐵南港車站大樓興建營運案」於101年10月25日完成設定地上權登記，101年11月13日正式申報開工，OT商場於103年12月18日營運，BOT部分刻進行室內裝修工程，預計105年完工。

(丙)招商中案件有「苗栗縣苗栗火車站鐵道博物館興建營運移轉案」，業於103年12月31日辦理第2次公告招商，並訂於104年3月30日截標；規劃中案件有「民間參與彰化車站扇形車庫古蹟保存區及周邊地區興建營運案」、「臺鐵臺中車站鐵道文化園區建設營運案」等2案，預計104年公告招商。
乙、都市更新方面：配合97年11月內政部營建署陳報行政院有關「振興經濟新方案-擴大公共建設，加速推動都市更新計畫（98-100年）」一案，其中97年營建署勘選21處優先推動更新地區之6大指標性都市更新案，臺鐵局參與基隆火車站暨西二西三碼頭都市更新案、南港調車場都市更新案、新竹火車站後站地區都市更新案、臺鐵舊高雄港及臨港沿線都市更新案等4處。

(甲)基隆火車站暨西二西三碼頭都市更新案：基隆市政府已辦理3次公告招商皆流標或廢標，刻改由內政部營建署擔任主辦機關並委由專業團隊辦理招商規劃作業相關事宜，該署預計104年底公告招商。

(乙)南港調車場都市更新案：臺鐵局已於103年1月29日公告招商，並於103年12月31日公布綜合評審結果，訂於104年4月與最優申請人簽約。
(丙)新竹火車站後站地區都市更新案：新竹市政府於103年2月26日完成簽約，預計104年6月完成都市更新事業計畫及權利變換計畫之審議。
(丁) 臺鐵舊高雄港及臨港沿線都市更新案：臺鐵局於102年6月7日委託顧問公司辦理招商規劃作業，並於103年7月15日審查期末報告通過，預計104年中旬公告招商。
丙、設定地上權開發方面：除新北市新板橋車站特定區（特專二）國際觀光旅館興建營運招商案已簽約外，規劃中之花蓮六期重劃區（旅館區）案預計於104年度請財政部國產署辦理土地變更為非公用財產作業，並賡續與財政部國產署研商設定地上權作業方式。
丁、不動產開發前置規劃作業方面：為利土地資產活化及管理之先期規劃與效益評估，截至103年底，臺鐵局已陸續完成「資產活化及管理目標、策略及執行綜合報告」、「資產管理及應用資訊擴充建置建議方案」、「具開發效益資產之活化利用、開發、營運研析規劃」、「高雄機廠、臺南車站、北投員訓中心、花蓮六期重劃區（商業區）4處資產開發評估報告」、「鐵路立體化建設及周邊土地規劃評估與財務架構研析」、「都會區宿舍土地及可開發用地評估報告」、「臺灣鐵道文化資產發展計畫報告」、「高雄機廠遷建後土地開發策略規劃報告」等。另為辦理都市計畫變更、都市更新招商作業，臺鐵局陸續推動「臺北機廠遷建後土地開發策略規劃暨都市計畫變更案」、「南港調車場土地都市更新開發暨招商規劃案」、「高雄機廠遷建後土地開發策略規劃暨都市計畫變更案」、「臺北車站特定專用區（E1、E2及D1西半街廓）都市更新整體規劃案」、「高雄火車站站東舊宿舍區都市更新開發暨招商規劃案」、「中壢火車站站區都市更新開發暨招商規劃案」、「臺中都會區鐵路高架車站、高架橋下空間及新北市汐止車站站區更新再發展規劃暨多目標使用申請作業案」、「北湖(中國科大)車站、湖口車站、新豐車站及竹北車站站區多目標使用整體規劃暨許可申請案」、「高雄港站（更新單元二、三、四）都市更新再開發暨招商規劃」、「北投員訓中心土地開發策略規劃暨都市計畫變更」、「總局辦公室搬遷及騰空再利用可行性評估」、「基隆火車站遷移可行性評估」、「103年度資產活化及管理總顧問」、「桃園火車站區都市更新規劃暨招商作業」及「基隆市七堵車站多目標使用配置構想暨申請使用許可」等委託服務案。

戊、為突破鐵路用地開發利用困境及限制，積極推動修正「鐵路法」，並爭取土地開發及關聯事業經營之自主機制，以期充分利用土地及通路資源，塑造便捷完備之行旅服務環境，藉以強化鐵路關聯事業範疇。

（二）捷運工程
發展都會區大眾捷運系統可以帶給民眾更便利的生活，亦是我國重要運輸政策之一，截至103年12月底止：
1、臺北捷運路網建設計畫截至103年12月底，新莊線及蘆洲線進度為99.44%，信義線進度為100%，松山線進度為100%，臺灣桃園國際機場線工程(三重至臺北市段)進度為93.22%，捷運環狀線第一階段進度為53.85%，土城線延伸頂埔段進度為94.06%，臺中捷運烏日文心北屯線進度為58.50%。
2、高雄都會區捷運路網建設計畫截至103年12月底，各路線執行概況如下：

(1)高雄捷運紅橘線路網建設計畫：採民間參與方式辦理，全線於97年9月22日通車營運，增設之紅線南岡山（R24）車站於101年12月23日通車營運，現配合鐵路地下化工程，續建R11共構車站永久站施工，計畫總進度98.75%。

(2)高雄環狀輕軌捷運建設計畫：採政府自辦興建方式辦理，第一階段統包工程於102年6月開工，於103年11月9日開始進行第一列車上線測試，目前持續辦理土建、機電系統工程及新增路權用地取得作業，計畫總進度52.96%。
(3)後續路網運輸規劃：岡山路竹延伸線、鳳山線正依交通部頒佈「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」進行可行性研究作業。
3、臺中都會區大眾捷運系統優先推動路線「臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫」修正計畫書已於98年5月13日奉行政院核定，目前由臺北市政府捷運工程局接續辦理後續設計與施工等作業：截至103年底，機電系統工程電聯車、行車監控及機廠維修設備系統正進行概念設計(CDR)送審作業，另供電、通訊及自動收費系統則已進入細部設計(DDR)送審階段。土建工程之「CJ910區段標工程」，已於101年12月31日開工；「CJ920區段標工程」於102年3月15日開工；「CJ930區段標工程」已於102月3月1日開工，目前各標全力趲趕中，朝預定107年底主線段先行試營運目標努力。
4、臺灣桃園國際機場聯外捷運系統目前除臺北車站(A1)土建內部裝修尚在施工外，餘各土建標工程（A21~A2）均已竣工，刻正辦理驗收及點/移交作業中；機電系統設備（A21~A1）已於103年6月底前全數安裝完成。臺北車站(A1)也已完成低壓送電，目前持續進行各核心機電系統及相關機電設備測試作業；號誌系統持續於主線上辦理電聯車動態測試，第1區段至第4區段已完成動態測試，第5區段(A3-A1)於104年1月完成；系統整合測試已於103年1月與動態測試同步展開，A2~A21已於103年12月31日實質完工，正朝104年底全線通車目標努力。至於臺灣桃園國際機場聯外捷運系統暨延伸至中壢火車站建設計畫CM01區段標已於102年開工，103年底完成老街溪站(A22站)地下車站連續壁施作。
5、輕軌運輸系統部分，已於102年6月5日修正公布「大眾捷運法」，將部分路線採共用路權之輕軌系統納入適用。另「道路交通標誌標線號誌設置規則」部分條文業於103年9月4日修正發布施行。
（三）高鐵建設
交通部與台灣高鐵公司於87年7月23日簽訂「臺灣南北高速鐵路興建營運合約」後，開始辦理各項工程及準備工作，高鐵全線(臺北至左營)已於96年3月2日通車營運；南港專案高鐵隧道段已於99年10月28日交付台灣高鐵公司，另高鐵南港車站分別於99年9月14日及100年10月13日以二階段交付台灣高鐵公司辦理後續作業。
另有關高鐵苗栗、彰化及雲林三站之建設為政府既定之政策，台灣高鐵公司於99年1月29日同時啟動新增三站設計作業後，各項書圖已審議（查）通過，並完成發包作業，苗彰雲三站分別於102年1月28日、2月6日及1月15日辦理開工典禮，目前三站主體工程均依預定進度進行，且分別於102年12月10日及12月23日、103年1月23日舉行上梁典禮，預定於104年7月完工，經整合測試，並依法辦理竣工檢查及履勘作業等相關程序後啟用加入高鐵營運。
台灣高鐵原有30組700T列車投入營運載客，為因應旅客持續成長及未來高鐵延伸南港站及新增苗栗、彰化與雲林等三站加入營運，台灣高鐵公司新增購4組（編號TR31~ TR34）與現有營運中700T同型列車，其中第1、2組列車（編號TR31、TR32）已於102年7月下旬投入營運。另TR33列車於103年5月1日投入營運，至TR34列車亦將依計畫時程辦理。目前台灣高鐵共計有33組營運列車。
交通部依法依約對台灣高鐵公司進行監督與管理，包含年度營運定期檢查及財務查核，必要時辦理臨時檢查。台灣高鐵公司營運8年(至103年底)累計載運旅客2.97億人次、累計延人公里達595.8億；103年平均日運量13.2萬人次、平均座位利用率約57.12%，並持續推出各項優惠活動及服務。
高鐵桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南等5個車站特定區開發作業，除依87年7月23日交通部與台灣高鐵公司簽訂之「臺灣南北高速鐵路站區開發合約」，協助台灣高鐵公司辦理站區開發，並配合行政院推動愛台12建設及相關政策，研擬車站特定區開發相關規劃案外，亦辦理車站特定區區段徵收其餘可供建築用地標售、招商開發(如出租、設定地上權)等作業，以期早日帶動高鐵週邊發展，縮短城鄉差距。
另102年以來，台灣高鐵公司面臨特別股訴訟危機及營收不如預期、龐大負債及折舊攤銷導致鉅額虧損待彌補、財務結構不健全，未來將出現資金缺口等財務困境，恐有合約提前終止之危機。
交通部及台灣高鐵公司乃依高鐵協調委員會103年6月會議結論，積極協商財務改善方案，內容規劃：妥善處理特別股問題後，適當減資讓現有股東負擔虧損責任，再透過增資安排，由泛公股取得經營主導權並延長特許年期創造公司具合理市場利潤，後續搭配股票公開上市全民認股，使民眾共享高鐵經營利益。台灣高鐵公司並於103年10月24日及11月7日正式向交通部提出財務改善方案，交通部雖於立法院第8屆第6會期據以向立法院交通委員會提出多次報告，惟截至103年底止仍未能獲得交通委員會之同意與支持。

二、公路
(一)國道建設與拓寬
國道1號中山高速公路縱貫臺灣西部走廊，為南北交通最大動脈，現全線已呈飽和狀態，因此臺灣區國道高速公路局自78年起即籌劃予以全線拓寬，汐止五股段高架拓寬工程於86年10月完工通車，五股楊梅段高架拓寬工程（國道新建工程局辦理）於102年4月完工通車外，楊梅─新竹段於88年9月已完工通車、新竹─員林段於91年1月完成主線雙向6車道通車，而員林─高雄段，北起員林交流道，南起五甲系統交流道，全長約158公里，於98年5月完成拓寬。

橋梁耐震安全為國家永續發展之防災計畫重要課題，高公局自91年起即積極推動橋梁耐震補強工作，已於民國99年完成第1期工程。自民國99年起接續推動辦理「國道高速公路橋梁耐震補強第2期工程（第1優先路段）」，計畫期程自民國100年起至105年11月止，工程範圍包括國道3號汐止系統交流道至竹南路段所有橋梁（第1優先路段）、12座位於國道3號南部路段耐震能力較差之橋梁及賡續辦理前因故解約未完成之國道1號58座橋耐震補強工作(提前於102年2月完成)，另滾動檢討辦理國道3號田寮燕巣段及國道10號高雄支線共7座橋梁之耐震補強工作，總計約有343座橋梁，建設經費共約76.95億元。本計畫截至102年已完成國道1號58座橋耐震補強工作及國道3號、10號等285座橋梁耐震補強設計及發包作業，目前全面施工中。高公局將賡續辦理國道高速公路橋梁耐震補強工程，滾動檢討、彈性因應調整施作範圍，並加速辦理。

國道2號(桃園國際機場－鶯歌系統交流道) ，因交通量逐年成長，部分交流道及路段交通量已超過道路容量，為提高國道2號主線及地區交通順暢性，整合北部區域通過性與桃園地區性之運輸需求，使國道2號成為有助於桃園地區發展之交通動脈，辦理國道2號拓寬改善，以維國道服務水準。本計畫為行政院專案列管重大建設計畫，高公局針對本計畫各路段通車期程督促承包商積極趕工，以提早發揮重大建設效益：
1、桃園國際機場至機場系統交流道路段：配合一百年國慶全力趲趕已於100年4月完工通車。
2、機場系統交流道至南桃園交流道路段已於100年12月底完工通車。    南桃園交流道至鶯歌系統交流道拓寬路段已於101年5月底完工通車。

3、大園支線與國道2號拓寬工程分開處理，國道2號大園交流道至台61線新闢高（快）速公路可行性研究，因許厝港國家濕地及當地工業區等因素，採「優先路段(大園交流道~台15線)」及「後續路段(台15線~台61線)」分段推動，其中優先路段環境影響說明書於103年7月30日，經行政院環境保護署第265次環評委員審查會議決議通過；可行性研究奉行政院103年9月2日院臺交字第1030050522號函同意，刻正辦理建設計畫報核及規劃設計作業。至後續路段，另案辦理可行性研究招標等事宜。

臺灣區國道新建工程局持續推動臺灣地區國道路網建設，多年來陸續完成國道2、3、4、5、6、8、10號：國道2號（機場系統至鶯歌系統交流道）於86年8月通車；國道3號全線於93年1月通車；國道4號於90年12月通車；國道5號頭城蘇澳段於95年1月22日開放通車，歷經多年施工的雪山隧道亦於95年6月16日開放通車；國道6號主線於98年3月通車；國道8號與國道10號分別於88年8月、88年11月通車。

目前推動中的國道計畫：國道4號臺中環線豐原潭子段建設計畫於103年9月核定；國道7號高雄路段計畫可行性研究於99年3月奉行政院核定；國道1號甲線（桃園航空城北側聯外高（快）速公路）計畫可行性研究於103年11月核定。

國道通行費之收費於102年12月30日由計次收費轉換為計程電子收費，實現用路人公平付費及使用者付費之公平收費目標，並達到節能減碳功能。
(二)公路交通建設
公路總局為配合政府公路整體發展政策，除已完成西部走廊東西向快速公路建設計畫及西部濱海快速公路計畫外，就前開計畫緩辦路段持續推動東西向快速公路及西濱相關後續建設計畫。另台66線與桃102線路口改善工程已於103年5月完工通車、台78線與台17線及台61線交會處交流道已於103年8月完工通車及全長4.865公里之北門交流道至學甲交流道已於103年9月全線通車，以建構臺灣西部地區整體之高、快速公路路網，達到全面且快速之公路運輸目標。

同時，台9線蘇花公路山區路段改善計畫計9件土建標，8標發包施作中，1標重新發包中；台9線南迴公路拓寬改善後續計畫計8件土建標， 7標發包施作中，1標已完工通車；淡江大橋及其連絡道路新建工程計3件土建標，第1標已發包施作中，2、3標設計中。並賡續辦理瓶頸路段改善計畫及路平專案。其中，路平專案乃針對路面損壞最大因素管線挖掘，持續以「縮短時程、減少數量、提高強度」等三大指導原則策進，在97~103年執行期間，已完成2,056.686公里路面改善，下地8萬6,325座孔蓋，不僅有效改善路面平整度，更使公路服務能量提升，增進用路人行車安全。

另公路總局續辦台2丙線興建及改善計畫、省道改善計畫及曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫及協助縣市政府辦理生活圈道路交通系統建設計畫；其中省道改善計畫分三方面進行，期能有效提升公路設施防災能力：

1、山區公路防災：執行期程為102~103年，預定提升台9線等34條山區省道共計244處防避災能力，截至103年12月底已施作計244處。

2、橋梁耐震補強：執行期程為102~104年，預定完成105座省道橋梁耐震補強工程，截至103年12月底已完成78座。

3、其他公路改善：執行期程為102~107年，辦理省道修建工程，以消除瓶頸路段，建構完善省道路網，截至103年12月底，「台20乙線4K+420~6K+200段改善工程」已竣工，另除「台31線5K+100~12K+127楊梅至湖口段新建工程」、「台3線大同橋改建工程」、「台13線后豐大橋P11-A2局部改建工程」、「台9線花東公路第3期道路(後續)改善計畫」、「台19線太平橋改建工程」、「台1線341K+675-342K+100左側拓寬工程」等子計畫項下工程持續施工中，其餘各項子計畫均積極辦理環評、規劃設計及用地取得等先期作業。
(三)公路監理
公路總局辦理全省監理行政，包括公路監理汽機車車輛、駕駛人管理及運輸業管理、交通違規處理及代徵牌照稅、徵收汽車燃料使用費等業務，分設7個區監理所、26個監理站、4個監理分站專責辦理相關業務。

為執行交通專業訓練業務計畫，由公路人員訓練所辦理員工在職訓練、大型車職業駕駛人定期訓練、各類交通專業師資訓練、汽車駕駛技術訓練及汽車考檢驗員與汽車修護技工訓練檢定等業務。
公路監理機關屬政府機關為民服務第一線，為使民眾感受便民及更優質的服務品質，公路總局以親切的態度及快速、便捷、標準的處理流程來推動各項業務，包括推動公路監理業務中央統籌辦理、監理及戶政跨機關合作、監理所(站)排定人員主動輪流巡迴服務及假日門市監理服務，並利用行動監理車服務偏鄉地區。此外，公路總局亦提供駕照審驗e-mail主動再通知、動產擔保交易設定進度調查、車輛號牌網路競標、委託超商代收汽車燃料使用費、主動協助民眾辦理老舊機車切結報廢登記等便民措施。並推動汽車代檢廠無紙化作業，為節能減碳盡一份心力。

於大眾運輸服務部分，除在連續假期期間辦理疏運計畫、建置公路客運動態系統方便民眾查詢乘車資訊外，亦在連續假期期間辦理疏運計畫，針對偏遠服務路線營運進行虧損補貼，及強化公路公共運輸計畫以提供民眾更優質的乘車環境及服務品質。

另有鑒於近年來道路交通事故傷亡嚴重，公路總局特別加強安全部分，除實施初領機車駕照安全駕駛講習提升駕駛人安全素養、將輪胎胎紋深度納入定期檢驗項目保障行車安全之外，更由監理單位與警察人員共組查核小組，執行聯合稽查及路邊檢查重點業務，有效促進道路交通安全。

在堅定提供民眾更快速便利及高品質的服務理念下，公路總局賡續辦理員工服務教育訓練，並積極推動智慧化監理服務，第3代公路監理資訊系統自101年9月開始建置，並已於103年7月7日啟動實境測試。   

(四)公路防災
為加強公路防救災的應變能力，公路總局律定監控道路橋梁特徵雨量預警值、警戒值及行動值，據以執行「公路防災預警機制」，同步建立離災與防救災系統，針對省道易致災路段透過劇烈天候事件後的滾動式檢討，並藉由復建改善工程、風險管理及流域管理手法逐年減列監控路段/橋梁。統計至103年12月31日一級監控路段、二級監控路段共71處，監控橋梁22處，同時強化監控易發生淹水、泥流及水瀑路段共28處。

公路防災預警機制係藉由平時透過「防災宣導」建立民眾「知災、避災、離災」相關知識，於劇烈天候下藉橋梁流域管理、山區道路風險管理以及各項預警系統做「預警決策」，並整合第一線防救災服務人員以「避險警示」疏導民眾，於災害發生前先將道路封閉，以達成「人命保全」之終極目標。

1、預警系統有整合，防災節奏有心得：公路總局藉由「公路防災預警機制」系統化整合各項防災預警作業，建立黃橙紅3段燈號逐級操作的防災節奏，透過「源頭管理」觀念，從降雨量推展聯合防禦及預警封路工作，在雨量達預警封路行動值前即已派人員至現場守視並完成封路設備進駐，大幅提前預警封路作業時間2～4個小時。

公路總局成功將以往對民眾行車的管理逐漸轉變為對民眾行車的服務，103年更以「防災先預警，人車平安行」公路防災預警機制專案獲行政院第六屆政府服務品質獎，未來希望透過政府服務品質獎的標竿學習效益，將優質的公路防災預警機制服務推廣至各防災單位，更全面守護國人安全。

2、劇烈天候零傷亡，用路安全有保障：103年度計經歷0327豪雨、麥德姆颱風、鳳凰颱風等3場劇烈天候事件，汛期期間公路總局監控劇烈天氣達860小時，公路預警性封閉84次，其中53次封閉道路後發生公路崩塌等災情，事件中無人車傷亡，顯見施行防災預警機制已具成效。

100年後公路總局以「公路防災預警機制」成功守護用路人，縱使在驚人雨勢下路會坍、橋會斷，透過預判、部署、預警及應變災前4階段，決策「預警性封路」時機，並廣為向用路人細心說明預警封路的標準，以貼近民眾說明決策的服務，取代以往難被接受的管理方式，執行封路作業，避免劇烈天候造成之道路災害影響用路人行車及生命財產安全。自100年起推動以來於劇烈天候下零傷亡紀錄已超過1,500天。除了成功守護用路人的安全，更重要的是讓民眾接受公路總局決策有依據的「公路防災預警機制」。

3、簡訊廣播來服務，提供行車大小事：公路總局與中華電信合作建立「災害訊息緊急通報系統」的「公路防救災適地性LBS簡訊廣播服務」（LBS），目前規劃台9線蘇花公路等14條山區易致災路段，依致災潛勢及災損程度共規劃24處警示路段做為提供手機簡訊，強化傳遞公路「預警性封閉」或「災害封閉」相關訊息。103年劇烈天候期間即時發送近44萬則簡訊予高風險路段的不特定對象，使用路人能先行離災以確保安全。

凡走過必留下痕跡的LBS，在中華電信與用路人手機的那一端，已留下完整跡證，正是公路總局積極服務作為的具體證據，也是保護用路人安全的用心明證。LBS成功保障用路人安全且成效卓越，後續已由國家通訊傳播委員會（NCC）協商其他電信業者（如遠傳電信、台哥大電信等）一同加入LBS服務行列，期能提供用路人更全面的服務。

4、教育訓練及演練，強化防救災能力：為加強防救災人員緊急應變能力，公路總局以預判、部署、預警、應變4階段預警機制，以及三級應變機制的應變重點，同時全方位掌握防救災資訊動態及與橫向聯防單位的無縫通報聯繫，103年共辦理11場防救災教育訓練（研習）訓練人次達500人以上，其中包含公路防救災資訊系統、緊急應變小組值班人員、防救災專責人員及公路防災教育訓練，各項災害防救講習訓練對象，除相關災害防救之主管及承辦人員均規定參加，並且辦理42場複合式兵棋推演及實地演練，充分強化救災能力。

5、召開防汛專家座談會廣納各方意見：公路總局於103年5月20日召開「103年公路防汛專家座談會」，邀集53位分別服務於產、官、學界防汛相關專家、學者，透過結合產官學資源全面檢視「公路防災預警機制」，同步進行並針對公路總局所律定的防災預警機制進行研討，其與談結果深受肯定，會後並將各專家及學者意見列表追踪，以精進公路防災預警機制。
三、郵政
郵政事業是以增進公共利益為目標，提供社會大眾普遍、公平、合理之郵政服務，由於郵政事業持續的穩健經營，已建構成為全方位的服務事業。103年度業務績效如下：

(1) 國內函件收寄量27億3,428萬件，國民通信率平均每人116.7件；國際函件收寄量2,080萬件。國內包裹收寄量2,288萬件；國際包裹收寄量68.4萬件。國內快捷收寄量630萬件；國際快捷收寄量189萬件。電子函件作業量3億728萬件。兩岸通郵郵件量，臺灣寄大陸郵件512萬件，大陸寄臺灣郵件423萬件。

(2) 集郵收入達新臺幣7億8,469萬元，共發行郵票22套，其中紀念郵票3套、特種郵票18套及常用郵票1套。另發行年度郵票冊精裝本、活頁本及郵票目錄各1款、郵摺7款、郵票專冊3款、郵票原圖明信片3款、紀念信封2式、郵票小冊1款，「新年郵票（103年版）印刷全張」1種等供售。

(3) 截至103年底為止，各種儲金總結存金額計新臺幣5兆5,473億元；儲戶總計3,465萬餘戶；承辦匯款金額為1兆6,983億元；開發張數1,658萬張。103年2月19日起開辦「人民幣匯款」業務，滿足民眾更便利之匯款服務需求。

(4) 103年度壽險有效契約實收保費收入達1,487億6,687萬元；並推出「郵政簡易人壽康順定期壽險」、「郵政簡易人壽年年金順還本保險」、「郵政簡易人壽微型傷害保險附約」及「郵政簡易人壽一年期定期壽險」，調降「郵政簡易人壽常春增額還本保險」之投保年齡及提高其各年齡級距之最高投保金額(基本保額)，以滿足保戶多元化保險保障需求；另提高房貸借款金額，同一借款人最高借款可達新臺幣1,200萬元，以滿足借款人房貸需求。 

(5) 資金運用除部分轉存中央銀行外，另運用於公民營銀行存款、國外投資、購買債券、票券、股票、定期存單及壽險保單質押借款、不動產抵押借款或不動產投資；亦配合政府政策，提供中長期資金專案運用於支援國家重大建設及民間投資計畫，以促進國家經濟建設發展。截至103年底為止，郵政資金運用金額已達新臺幣6兆2,820億元。
(6) 運用資訊科技
1、截至103年底為止，儲匯業務已電腦連線郵局共1,324局，自動櫃員機3,233台（其中517台兼具存款功能），分別安裝於1,310個郵局及其他公共場所；另提供自動補摺機1,439台，以減少儲戶臨櫃排隊等候時間。
2、配合政府推動「iTaiwan免費無線上網服務」，自100年10月7日起於全國1,277個服務據點設置iTaiwan免費無線上網熱點，本項服務至103年底止，服務據點增至1,282個，使用人數已達516萬8,326人次。

3、持續提升「e動郵局」服務功能，讓客戶得隨時隨地透過無線網路連線使用本公司郵、儲、壽各項業務服務(可稱為網路郵局隨身版)，除免申請即可使用之查詢服務外，經申請後得使用之交易功能含：儲金帳務資料查詢、轉帳、繳費(稅)、壽險保單查詢、帳戶基本資料管理等。
四、電信
交通部依據「通訊傳播基本法」第3條第2項規定，負責國家通訊整體資源之規劃、通訊產業經營策略之協助，以加速寬頻網路建設、縮小城鄉數位差距及規劃未來各項通訊技術所需之整體資源及輔導通訊服務產業，俾提供國民優質之通訊服務，增強我國相關產業之國際競爭能力。為審慎規劃國家通訊傳播整體資源之使用，除適時修訂無線電頻率分配表外，並依行政院指示規劃通訊傳播新業務頻譜開放與研擬相關政策，以提升頻譜使用效率及通訊傳播產業競爭力。相關辦理情形如下：
(1) 為配合4G開放，原使用794-806MHz頻段之無線電麥克風，因有4G信號干擾，需開放新頻段供其使用，另配合產業需要及技術發展，開放24GHz、5.8GHz及60GHz等頻段，並於103年11月13日公告施行，後續待通傳會修正其相關技術規範後，各界即可依規定使用。

(2) 依行政院會議指示，研擬釋出2500-2690MHz供行動寬頻業務使用，並完成「第一類電信事業開放之業務項目、範圍、時程及家數一覽表」修正草案，於103年9月23日預告修正，並針對預告回應進行研析且邀集相關部會開會討論後，於103年12月2日將修正草案陳報行政院，行政院於104年2月13日核定公告。

(3) 為配合行政院科技會報辦公室推動之「加速行動寬頻服務及產業發展方案」，配合提出前瞻頻譜規劃計畫，並辦理「我國3G頻譜屆期釋出規劃及B4G/5G規範與發展研究」計畫案，以整備下世代行動寬頻頻譜及提昇4G建設與服務發展。

(4) 行政院於99年12月核定「數位匯流發展方案」，並於101年5月更新第二版，共有七大推動主軸，其中交通部為「整備高速寬頻網路」彙辦單位，負責推動102年100Mbps寬頻網路全面到家戶、104年光纖用戶數達720萬戶及104年無線寬頻網路帳號數達1,100萬戶等3項指標。基礎寬頻建設主要指標為102年100Mbps寬頻網路全面到家戶，至102年底止，可接取100Mbps寬頻網路之家戶率為89.38%，加計有線電視系統業者部分後，已達97%；至103年底止，光纖用戶數為444.34萬戶；無線寬頻網路帳號數為1,159.98萬戶。

(5) 現階段網際網路通訊協定為第四版(英文簡稱IPv4)，IPv4之位址資源已面臨不足，全球IPv4將陸續核發完畢。我國政府參照先進國家之作法，將IPv6網路升級列為重要之推動事項，並由政府機關率先推動。行政院於100年12月30日核定交通部陳報之「網際網路通訊協定升級推動方案」，並訂定該日為政府導入IPv6之啟動日；另於101年1月30日在行政院國家資訊通信發展推動小組之下成立「網際網路通訊協定升級推動辦公室」。交通部依據上揭方案之規劃，協助各政府機關(構)於102年完成主要外部服務系統升級IPv6(截至103年底止，各政府機關(構)進行IPv6升級完成比率為80.52％)，賡續於104年完成次要外部服務系統升級IPv6，並於105年或以後完成內部使用服務升級IPv6。
(6) 配合國家整體通訊產業之發展，中華電信股份有限公司民營化後，公股股權管理由交通部辦理，交通部秉持「加強公司治理，維護公股權益，並落實企業化經營」之原則，辦理相關業務。
(7) 截至103年底，交通部主管公設電信財團法人計有財團法人台灣電信協會及財團法人台灣網路資訊中心等2家，依預算法、決算法、民法、「交通部審查交通事務財團法人設立許可及監督要點」及「交通部主管郵電類財團法人查核計畫」等規定，辦理監督及管理相關業務；民間電信財團法人計有財團法人中華電信基金會、財團法人台灣大哥大基金會、財團法人電訊暨智慧運輸科技發展基金會、財團法人中華技術服務社等4家。
五、海運

臺灣地區四面環海且位處於亞洲地區樞紐，海運航線密集遍及全球。截至103年底止，臺灣地區總噸位100以上客、貨船舶共計304艘，總噸位364萬，載重噸528萬噸，其中船舶運送業計有167家，船務代理業計有417家，海運承攬運送業計有854家，貨櫃集散站經營業計有31家。
我國船舶運送業經營之國際航線提供貨櫃與散裝貨物服務，其航線涵蓋亞洲、澳洲、美洲、歐洲、南非洲等五大洲；國內客貨運航線則涵蓋基隆、臺中、高雄、花蓮、臺北、蘇澳、安平等七大國際商港，及布袋、澎湖、金門、馬祖等國內商港與工業專用港、碼頭、部分漁港交通碼頭。
依兩岸海運便捷化政策，開放外國航商可申請經營境外航運中心業務，得直接航行於大陸港口與我國境外航運中心之航線，以及為配合發展離島建設政策，開辦金門、馬祖、澎湖與大陸福建地區之小三通客、貨運航線。此外，在海基會與海協會於97年11月4日完成「兩岸海運協議」簽署後，兩岸於97年12月15日起正式啟動海運直航航線，截至103年12月底止，兩岸直航執行成果：實際進(出)港船舶共計9.4萬艘次，主要集中於高雄港（37,172艘次）、臺中港（25,130艘次）、基隆港（20,049艘次），總裝卸貨櫃1,233萬TEU、總裝卸貨物5.6億計費噸，載運旅客人數達106萬人次，大幅降低兩岸人員與貨物的運送時間及運輸成本。

為符合航海人員訓練發證及當值標準國際公約規定，辦理船員晉升訓練及專業訓練。截至103年底止，我國船員上船服務人數計4,553人，其中服務於外籍船舶之人數有1,886人，服務於國籍船舶之人數有2,667人。

交通部航港局自102年1月1日起，正式接管由財政部原關稅總局移撥之燈塔業務，目前我國臺澎金馬地區之燈塔及其他助航設備，計有燈塔35座(含高美)、燈杆44座及雷達標杆15座。
今後在國際事務方面，將持續參與WTO、APEC及其他國際海運相關組織中有關海運之諮商、會議及活動，以增進與各國在海運事務方面之交流合作及與國際接軌，並推動與主要海運國家簽訂互免海運所得稅協定；在國內制度上，持續推動兩岸海運直航後續相關作業、推動落實海運噸位稅，建立吸引國輪回籍之良好基礎，具體扶植國輪航業、研擬港埠費用優惠措施方案、研訂(修)航港法規、落實執行政府機關及公營事業機構進口物資器材海運運送作業辦法，為航商爭取貨源、逐年編列預算辦理現職船員各種專業訓練，增加其專業能力以滿足航運經營之需求。
六、港務
臺灣計有基隆、臺北、臺中、高雄、花蓮、蘇澳、安平等7處國際商港，以及布袋、澎湖、金門、馬祖等4處國內商港，為因應海運市場的快速變遷，交通部已規劃以創造具優勢之價值轉換門戶（Value Hub）為港口核心價值，並以港群概念重新檢討各國際商港的功能定位，其中高雄及臺北二港為遠洋航線之貨櫃港，並將延伸港口腹地及連結產業供應鏈，併同腹地面積遼闊及臨港產業健全之臺中港，共同建構加值型物流港；另因亞太地區郵輪市場快速崛起及兩岸渡輪業務蓬勃發展，交通部將發揮港群資源統籌整合以提升客運服務之效能，並提供優質之港埠設施以供客船泊靠。臺灣四大國際商港將有效串聯各港港埠軟硬體能力與多元的觀光資源，爭取國際郵輪定期航線至臺，逐步落實推動基、高兩港為郵輪母港之目標，進而實現亞洲郵輪經濟圈之願景，帶動臺灣整體觀光經濟。另臺灣四大國際商港客運定位如下：

(1) 基隆港：綜合型客運母港

(2) 臺中港：兩岸定期渡輪母港及郵輪掛靠港

(3) 高雄港：國際郵輪母港

(4) 花蓮港：郵輪掛靠港

為促進港埠發展建設，提升港埠服務能量與品質，交通部推動辦理臺灣國際及國內商港重要建設計畫計有：

(1) 基隆港、臺北港及高雄港航道船席等水域浚深，以供高雄港、臺北港進泊13,000TEU以上大型貨櫃船，基隆港進泊6,000TEU貨櫃船；推動基隆港西22號碼頭、高雄港115至117號貨櫃碼頭整建，提升貨櫃碼頭營運環境，發展深水碼頭。

(2) 高雄港洲際二期計畫營造結合產業與自貿港區，興建5席深水貨櫃碼頭，進泊22,000TEU貨櫃船，並為重建南部石化儲運中心新建10席石化碼頭及4席散雜貨碼頭，以打造高雄港成為南部經貿火車頭。

(3) 興建臺北港17號公務碼頭，臺中港18號客運碼頭及44、45及105號散雜貨碼頭及安平港10號多功能碼頭，並逐步建置岸電、污水設施等綠色港埠，有效防制污染。

(4) 填築新生地包含臺北港北碼頭區物流倉儲用地、高雄港洲際貨櫃中心第二期及南星開發計畫用地共計約731公頃，提供港埠關聯產業、自貿區發展用地所需，增值經濟效益。

(5) 興建高雄、基隆客運中心作為郵輪母港基礎，並帶動舊港區水岸都會商圈再造與觀光遊憩產業開發。

(6) 興建基隆東西岸聯外道路、臺北港南碼頭區聯外道路及高雄聯外道路等重大道路建設，並設自動化通關等設施，提高運輸效率、車輛分流改善市區交通，並達綠色環保效益。

(7) 興建基隆、臺北、臺中、及高雄港公共倉儲及周邊道路、橋梁等設施，作為自貿物流基礎設施，並帶動前店後廠營運模式產業。

(8) 推動澎湖商港金龍頭土地開發案，發展澎湖客運觀光事業，及興建各項基礎設施。

(9) 辦理布袋商港專用區及相關基礎設施興建，引進水產物流產業，並辦理南堤漂砂水工模型試驗，以解決航道淤積情形。

(10) 補助金門縣政府辦理金門地區港埠建設計畫、水頭港區港池浚挖暨陸域填築計畫，及連江縣政府辦理馬祖港埠各碼頭區擴建及改善計畫。
七、空運
我國現有17處民航機場，其中桃園國際機場由桃園國際機場股份有限公司經營管理，其餘16處機場由民用航空局經營管理。在「一主多輔」機場定位及發展原則下，桃園國際機場為我國最重要的國際門戶，並以成為東亞樞紐機場為目標；高雄國際機場定位為南部地區區域性國際機場；臺北松山機場定位在首都商務機場及國內航空樞紐；臺中機場定位為中部地區區域性國際機場；而其餘臺南、花蓮、臺東豐年、澎湖馬公、金門尚義及嘉義機場，除經營國內航線外，亦配合民眾行旅及航空公司營運等需求，可飛航國際及兩岸客運包機。為提供充足運能及完善的服務品質，民用航空局持續進行各機場之擴整建及航管、助導航設施之更新汰換，並自103年起推動高雄機場跑道整建工程，以提高飛航安全及飛航服務水準，另推動中部國際機場興建聯絡滑行道2工程，以利航機能儘快脫離跑道，縮短滑行時間，及辦理既有航廈整建工程，以提昇服務旅客水準；另為發展桃園國際機場成為東亞樞紐機場之政策目標，辦理桃園國際機場園區綱要計畫規劃案，於100年4月11日奉行政院核定，建構桃園國際機場未來發展藍圖。配合機場園區未來推動第三跑道、客貨運設施、維修棚廠、支援輔助設施等重大基礎建設需要，規劃推動機場園區未來發展用地取得工作；相關都市計畫經委託內政部營建署城鄉發展分署辦理「擬定桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」(草案)案，於103年7月29日經內政部都市計畫委員會第832次會議審議通過，整體計畫範圍為4,687公頃，區段徵收範圍約3,155公頃，其中桃園國際機場園區之區段徵收範圍約1,481公頃。

為滿足空運市場發展需要，計有民用航空運輸業、普通航空業、航空貨運承攬業、航空站地勤業、航空貨物集散站經營業及空廚業等6種特許事業提供相關服務，並受民用航空局監督管理。

103年我國籍及來臺營運之外籍/陸籍航空公司經營國際及兩岸定期航線共計290條（包括客運211條，貨運79條），可達全球129個城市，國際及兩岸航線（含過境）旅客約4,480萬人次，國際及兩岸（含轉口）貨運量約218.7萬公噸。
在國內航線部分，計24條航線，目前有華信、復興、立榮、遠東及德安等5家航空公司經營國內定期航空運輸業務(其中德安航空公司僅經營離島偏遠航線)，另有德安及中興航空公司經營直昇機運輸業務，總計各機場進出旅客計1,056萬人次，進出郵件及貨物約3.5萬公噸。
在空中交通管理方面，國際民航組織將全球空域劃分為若干「飛航情報區(FIR)」，從事飛航服務工作。我國負責之臺北飛航情報區為東南亞與太平洋地區間國際民航重要之一環，情報區範圍南至北緯21度與馬尼拉飛航情 報區交界，北迄北緯29度，東至東經124度與福岡飛航情報區交界，西至東經117度30分與上海、廣州及香港飛航情報區交界，共有國際航路14條（其中R596、R200及部份B591航路僅供兩岸航班使用），國內航路4條，提供飛航管制、飛航情報、航空氣象、航空通信、助導航設備等飛航服務。

航空運輸為高科技的交通服務事業，深具國際性、複雜性及專業性，隨著全球化趨勢及民眾生活水準提升，社會大眾對於航空運輸服務需求日增，所要求的品質亦日益提高，未來空運發展仍將持續與國際接軌，並以「落實飛安檢查機制」、「拓展民航業務」、「推動機場建設」、「提升服務水準」、「培訓民航人才」做為施政目標，為民眾提供更安全、便捷、舒適及永續之優質空運服務。

八、氣象
中央氣象局負責全國氣象業務，目前在臺澎金馬地區設有綜觀氣象站27站(其中有2站兼為高空氣象站)、合作氣象站12站、自動雨量站190站、潮位站23站、浮標站7站、波浪站2站及自動氣象站279站，包括玉山、彭佳嶼、金門、馬祖等高山離島偏遠地區，每日即時或定時蒐集地面及高空氣象資料。另設氣象衛星中心，全天候接收地球同步氣象衛星及數個繞極軌道氣象衛星之觀測資料等，配合氣象雷達站觀測，運用遙測微波新技術，可隨時監測劇烈天氣變化及颱風動向，提供天氣預報與颱風警報作業的重要資訊。

在氣象預報方面，中央氣象局自101年開始以3期方式建置第5代高速運算電腦系統，103年完成第3期系統之先期建置，合計提升34.5倍運算能量，以執行數值天氣預報系統(包括全球、區域、颱風、短期氣候、波浪、暴潮及海流等7個預報系統)，從事例行數值預報作業，目前每日發布氣象、海象預報有10種以上；為提供精緻化預報服務，完成鄉鎮天氣預報系統建置，於101年1月1日起發布鄉鎮天氣預報。遇有強風、豪雨、寒潮或颱風來襲時，加強監視，並適時發布特報或警報，利用大眾傳播媒體及服務電話迅速報導，隨時插播最新氣象消息，籲請社會大眾採取防範措施，以減少災害損失，發揮氣象服務的功能。在氣候預報與應用方面，完成第一套動力統計短期氣候預報系統之建置，每月進行未來7個月之氣候預測，初步建構短期氣候預報與服務的能力；並逐步整備及分析長期氣候資料、推廣氣候知識與資訊應用服務，以支援國家氣象風險管理與氣候變遷調適應用，降低氣候變遷對民生經濟與社會安全的影響。
為加強地震海嘯監測，中央氣象局於100年建置完成臺灣第1條電纜式海底地震及海嘯觀測系統，並在103年底累計完成46座高品質井下地震觀測站，此海陸聯合觀測網的組成，已有效提昇地震定位品質並縮短測報時間。另設有689站自由場強地動觀測站及57座結構物強震監測系統，所收錄的強震資料在災害預估與耐震設計規範上提供重要的參考依據。而157座全球衛星定位系統(GPS)觀測站之設置，可較完整蒐錄地殼變形量資料，用以嚴密監測斷層活動，以期歸納地殼變形與地震間之相關性，為發展地震預測技術之基礎。

此外，為滿足民眾對氣象資訊的需求，中央氣象局廣闢氣象資訊服務管道，例如全球資訊網(WWW)、電子報、網路申購、個人化網站、社群網站、智慧型行動裝置 App、RSS訂閱、預約氣象及氣象資訊QR Code服務，並且開設討論區供民眾進行意見交流；另以單旁波帶(Single Side Band；SSB)無線電臺提供氣象語音廣播服務，24小時播放最新氣象資訊，以服務海上漁民及航行船舶；同時拓展氣象視訊服務，除提供氣象宣導短片，俾利電視臺播放外，並置於中央氣象局資訊服務網站供民眾查詢。為強化氣象資訊防災應用，建置點對點氣象防災資訊服務系統，主動提供中央與地方政府防救災單位豪大雨特報、颱風警報、地震、海嘯報告等資訊，以落實防救災效益。另外，持續維運20條藍色公路海氣象預報資訊，103年度更新馬祖福澳港、澎湖馬公港、嘉義布袋港及高雄港等4處港口遊客中心電子看板內容並新增航線起迄地點3天近海預報及漲退潮資訊，強化海上航行安全，以發揮氣象資訊在防、救災作業之輔助功能。持續拓展劇烈天氣監測系統(QPESUMS)之應用，進行交通部觀光局、臺灣鐵路管理局、經濟部水利署、新北市政府、桃園市政府客製化網頁製作，提供上述單位轄管區域（如各風景區、鐵路沿線的車站及行政區等）之雷達估計與觀測雨量資料，協助於颱風與豪大雨期間監控即時雨量資訊。103年度配合公路總局完成其轄管之一級與二級重點路段73處及橋梁22處、易發生淹水泥流及水瀑區域34處警戒值之滾動式更新作業16次，103年歷經0327豪雨、麥德姆颱風及鳳凰颱風等3次劇烈天氣事件，公路總局參考QPESUMS系統監控劇烈天氣860小時，實施公路預警性封閉84次，其中53次於封閉道路後發生災情，有效防患未然保障用路人安全。
九、觀光
103年臺灣觀光再締造新紀錄，整體來臺旅客突破991萬人次創歷史新高，較102年的801.6萬人次，增加190萬人次，增幅達24%，亦為歷年最高漲幅，在創造觀光經濟效益上，預估帶入觀光外匯收入約新臺幣4,370億元，顯示臺灣已逐步成為亞洲重要旅遊目的地之一。

觀光局以「多元行銷、布局全球」為核心理念，除持續耕耘日、韓、港星馬及歐美市場外，對於中國大陸市場積極推動大陸觀光客優質行程，另亦開拓包括東南亞新富、穆斯林及高端消費族群等新興客源，及加強國際郵輪、會展及獎勵旅遊潛力市場之參與，各項努力並獲國際旅遊主流媒體lonely planet選為2015世界最超值的旅行國家第8名。

執行6年的「觀光拔尖領航方案」至103年底屆期，其重要執行成果計有：(一)營造五大分區旅遊風貌，完成247件區域觀光旗艦景點補助計畫、5處國際觀光魅力據點、7處國際光點；(二)營造無縫隙旅遊環境，推廣33條台灣好行路線，建置觀光資訊資料庫、動態電子看板、旅遊景點二維條碼(QR Code)導覽、旅行臺灣APP、推廣i-center旅遊服務體系；(三)促進產業升級，評鑑出527家星級旅館及710家好客民宿，甄選381名觀光菁英出國研習；(四)提升國際形象，推廣「臺灣觀光年曆」，向國際行銷「旅行臺灣 就是現在」。本方案的執行已成功擴大臺灣觀光市場規模，引領產業國際化發展、營造五大分區旅遊風貌、奠定產業質量提升基礎，引發臺灣觀光市場從量變到質變的結構性轉型契機，並達成階段性任務。

此外，持續推動「重要觀光景點建設中程計畫（101-104年）」，從減輕觀光資源負面衝擊，規劃資源多目標利用，建構友善旅遊環境著手，落實推動東北角暨宜蘭海岸、東部海岸、澎湖、大鵬灣、花東縱谷、馬祖、日月潭、參山、阿里山、茂林、北海岸及觀音山、雲嘉南濱海及西拉雅等13處國家風景區建設計畫，並協助各縣市政府研提重要觀光景點及公共建設計畫，整合零星景點為遊憩型景點，將具國際潛力之國內景點轉型成國際景點， 103年度完成日月潭管理處「日月潭埔里資訊站」、參山管理處「梨山文物陳列館周邊環境改善」、大鵬灣管理處「大鵬灣潮口導流堤及青洲岬灣海岸保護第一期工程」、西拉雅管理處「南化遊客中心工程」等重大觀光工程。

另推動大型觀光亮點建設計畫，引進創投基金概念，改造政府觀光基金，投資具增值潛力之大型亮點計畫，產生之效益回收基金循環應用，以跨域加值、效益加值方向，開發大型觀光新亮點，包含富岡港亮點開發計畫、縱谷觀光飛行產業亮點計畫、縱谷鯉魚潭觀光亮點計畫、日月潭水域遊憩環境改善亮點計畫、屏東縣東港泊區分流疏運綜合開發亮點計畫等5大計畫。
為落實人道關懷精神，國家風景區103年再增加13條無障礙旅遊路線，以「養生、慢活、保健」概念擴大銀髮族旅遊市場，推出13條旅遊套裝路線行程供民眾選購，另加強輔導旅館業設置無障礙客房及相關設施，推出臺灣旅宿網供民眾查詢，提供銀髮族及身心障礙行動不便者友善旅遊環境。
18

