第13篇　 重要都市交通概況

第1章　 臺北市交通

第1節　 道路工程設施

臺北市於民國六十二年開始辦理快速道路建設計劃，配合臺北市實際需要，陸續著手興築建國南北路高架橋、水源快速道路等。近幾年來由於經濟快速發展，臺北都會區道路系統目前已呈擁擠狀態，多條主要幹道道路服務水準均已呈E級及F級，若依近年來小汽車迅速成長情形，未來交通擁塞之衝擊更將嚴重影響都市發展與經濟成長，因此除加速興建捷運系統及公車專用道等大眾運輸系統路網外，積極加速道路系統之開闢以提高交通運輸能量，實亦為當務之急。

臺北市快速道路系統分為環狀系統及東西、南北向系統。環狀系統為環東快速道路系統，〈完工路段為大度路3.2公里、承德路3.88公里、堤頂大道4.16公里、環東大道為5.2公里、國道三號高速公路21.50公里，合計37.94公里〉、環西快速道路系統〈大部份路段系沿新店溪、淡水河及基隆河堤防共構興建及利用國道三號高速公路部份路段所構成，完工路段為環河北路快速道路4.32公里、環河南路快速道路6.34公里、水源快速道路2.50公里、水源快速道路向南延伸段3.40公里、新店環河快速道路4.87公里、合計21.43公里〉、東側山區快速道路，東西向為已完工通車之市民大道6.40公里、南北向為已完工通車之建國南北路高架道路5.30公里及辛亥高架道路1.81公里，全長108公里，完工通車路段約72.88公里。

台北市寬度十五公尺以下計畫道路計1萬2,280公頃，已開闢1萬870公頃，完成開闢率約88.51﹪。並為因應地方發展、交通需求及改善交通秩序、市容環境，提高市民生活品質，本年度除繼續辦理七十七、七十八年間已徵收第一期公共設施保留地計劃道路之闢建工程，並積極辦理、人行道更新改善。特為配合市政白皮書，建立世界級首都之跨世紀建設政策，建構平整、尊嚴、無障礙的行人空間，以馬路要平、人行道美麗、行走舒適為標的，期於儘速完成全市人行道改善。屆時不論市容景觀、社區整體價值、市民及社區居民活動空間、行人行走及休閒空間等，必定會有相當程度之改善。
八十九年除繼續施築上年度各項未完成之連續工程外，並依據研定之「臺北市政府公共工程中程計劃」，作為今後道路建設之目標。有關道路交通系統建設分述如下：
1、 加速興建快速道路，舒導通過性車流。
2、 改善市區主要幹道，增進道路運輸效率，提昇服務水準。
3、 配合交通改善，辦理道路中央分隔島、緣石加高及增設車阻、殘障斜坡道等設施。
4、 維護學童安全，配合通學步道設施改善，加設護欄、人行道等。
5、 打通巷道瓶頸，美化市容觀瞻，提高居民服務品質。
6、 共同管道建立優質維修、管理路網，減少路面開挖提昇道路使用效率，推動纜線管路。

茲將八十九年度各項完工工程擇要說明如下：

7、 道路完工工程部份：
（1） 環東基河快速道路（麥帥公路新明路298巷以東及跨越成功路段），長1,275公尺，寬40公尺，面積51,000平方公尺。
（2） 北投十五號路暨接順相關巷道新築工程（大度路3段至關渡平原內），長520公尺，寬20公尺，面積10,400平方公尺。
（3） 重慶北路公車用道剛性路面新築工程（重慶北路公車用道），長3,335公尺，寬3-4公尺，面積11,174平方公尺。
（4） 士林至善路暨接順相關巷道拓寬工程（自明德樂園至瀑布），長3,515公尺，寬20公尺，面積70,300平方公尺。
（5） 士林25號路拓寬工程（自至誠路二段至雨農國小、自陽明醫院至至誠路一段），長740公尺，寬17-25公尺，面積16,470平方公尺。
（6） 士林至誠路拓寬工程（至誠路），長1,228公尺，寬17-22公尺，面積25,800平方公尺。
（7） 中正三元街暨接順相關巷道拓寬工程（三元街），長860公尺，寬30公尺，面積25,800平方公尺。
8、 橋樑完工工程部份：

（1） 環東基快麥帥新明路298巷以東跨越成功路段（雙層），主橋長1,176公尺，寬10公尺，面積2萬3,520平方公尺；引道長240公尺，寬10公尺，面積2,400公尺。

（2） 大直橋改建工程—於八十八年十月二十六日開工，預定九十一年九月間完成，面積計約1萬5,600平方公尺。

9、 人行道改善工程—德行東西路人行道改善工程、天津街及龍江路人行道改善工程、天水路人行道改善工程、南港興中街人行道改善工程等、迄至目前完成面積計約33萬2,570平方公尺。









































































